


Программа развития

МБУ ДО ДООЛ «Звездочка»

# Мелекесского района

**2025-2027**

**Утверждено**

**МБУ ДО ДООЛ «Звездочка»**

**О.Н.Тукшинкин**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа развития МБУ ДО ДООЛ «Звездочка» Мелекесского района Ульяновской области на 2025-2027 гг. |
| **Нормативно- правовые основания Программы** | * Конвенция о правах ребенка 15 сентября 1990 г.; * Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ   «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;   * распоряжение Министерства просвещения   Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. № Р-121  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей»;   * постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   * Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.; * Положение детского оздоровительно- образовательного лагеря «Звездочка» |
| **Основные разработчики программы** | Директор Тукшинкин О.Н.  Заместитель директора по ВР Пайдутова Е.Н.  Заместитель директора по АХЧ Быков С.С.  Делопроизводитель Тукшинкина Л.Р. |
| **Исполнители** | Коллектив МБУ ДО ДООЛ «Звездочка», педагогический и вожатский состав лагеря, дети и родители. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели и задачи программы** | **Цель программы**:  Совершенствование условий, обеспечивающих полноценный и содержательный отдых и оздоровление детей в лагере «Звездочка», направленных на развитие личности ребенка.  **Задачи:**   1. Развитие и модернизация инфраструктуры оздоровительного лагеря. 2. Создание культурно-ориентированного образовательно-оздоровительного пространства, приведение учебно-материальной базы обучения и воспитания в соответствие с возросшими   требованиями содержания инновационных образовательных программ и современных педагогических технологий.   1. Предоставление дополнительных образовательных услуг, способствующих творческой самореализации, самовыражению и самосовершенствованию каждого участника смены, личностному самоопределению подростков. 2. Внедрение инклюзивного детского отдыха. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки реализации программы.** | 2025-2027 годы |
| **Источники фина-нсирования:** | -Собственные средства лагеря  -Грантовые средства  -Областной бюджет  -Бюджет МО Мелекесский район» |
| **Целевые показатели** | 1.Увеличение количества детей, отдохнувших в лагере, в том числе   * детей, находящихся в трудной жизненной ситуации * детей с ОВЗ  1. Количество объектов общего пользования с проведенным некапитальным ремонтом - 2 единицы (спальный корпус №2 и №1, столвая) -замена оконных блоков к 2026 году. 2. Количество новых объектов спортивного назначения с проведенным капитальным ремонтом – 1 единица (футбольное поле) к 2027 году. 3. Количество реализованных дополнительных общеобразовательных программ - 3 единицы в течении смены к 2026 году. 4. Количество реализованных программ социально- педагогического направления, адаптированных в условиях инклюзивной среды – не менее 1 в 2025, 2026, 2027 годах. 5. Количество новых некапитальных объектов общего пользования (отрядные места) – 2 единицы к 2026 году. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7. Количество приобретенного оборудования для организации дополнительного образования. |
| **Ожидаемые результаты.** | * улучшение условий, обеспечение безопасности пребывания детей в лагере, обновление и формирование современной материально- технической базы; * увеличение доли д е т е й , возрастной категории от 7 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в оздоровительном лагере; * увеличение доли получателей услуг,   удовлетворенного качеством оказания услуг;   * внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; * укрепление здоровья детей, улучшение их физического и нравственного благополучия, развитие творческих способностей. |

**1. Характеристика современного состояния детского оздоровительно- образовательного лагеря «Звездочка»**

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Детский оздоровительно- образовательный лагерь «Звездочка» (введен в эксплуатацию в 1962 году) расположен в Ульяновской области, Мелекесского района, с.Бригадировка , ул.Курортное шоссе, д.4. Максимальное количество одновременно отдыхающих детей - 160 разных социальных категорий. Ребята получают возможность проявиться в разнообразных видах деятельности и общения, лучше узнать себя, освоить яркие уроки коллективного сосуществования, а также оздоровится.

Оздоровительно- образовательная деятельность лагеря ведется на основании комплексных и профильных программ, охватывающих широкий круг мероприятий, на уникальных природных местах расположения лагеря, оказывающих укрепляющее воздействие на физиологические системы организма здоровых детей, повышая их резервные способности.

Отдых в «Звездочка» рассматривается как палитра разнообразных активностей. Отдых не пассивный, а творческий, насыщенный, со сменой видов деятельности, со стимулированием двигательной активности детей, с обеспечением безопасности, охраны жизни и здоровья детей, соблюдением режимных моментов, гармоничным чередованием интеллектуальной и физической активности, созданием здорового эмоционально- психологического климата.

Каждый год оздоровительный лагерь укомплектовывается квалифицированными кадрами, имеющими большой опыт работы с детьми в условиях лагеря. Дети обеспечены полноценным питанием, витаминизацией, водными процедурами, профилактическими мероприятиями.

За период 2024 года по май 2025 года за счет бюджетных и привлеченных средств выполнен ряд мероприятий по развитию инфраструктуры и улучшению материально-технической базы оздоровительного лагеря:

* благоустроенны места для организации отрядной и кружковой работы;
* выполнена замена оконных блоков спальных корпусов№4 и №3,
* модернизирована система внешнего видеонаблюдения (заменены аналоговые видеокамеры на цифровые и увеличено количество видеокамер до 24), установлены электромагнитный замок и тревожная кнопка,
* приобретены новая посуда, мягкий, спортивный инвентарь, инвентарь для отдыха, матрасы и подушки;
* установлена система антитеррористического оповещения;
* установлен новый спортивный городок;
* продолжено благоустройство территории: рассажены цветники, окрашена и восстановлена вся уличная инфраструктура: скамейки, спортивные сооружения, бордюры;

Состояние лагеря к настоящему моменту характеризуется наличием ряда проблем материального обеспечения и содержательного наполнения. Инфраструктура лагеря включает в себя 5 зданий и 4 спальных корпуса, сложный инженерно-сетевой комплекс для водо-, тепло- и электроснабжения, канализации. Ряд объектов были построены в период 1957-1963 гг. и к настоящему времени морально и технически устарели.

Анализ состояния инфраструктуры и материально-технической базы лагеря

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименов ание объекта** | **Условия для проживания детей** | | **Условия для реализации программы воспитания** | | | **Проблемы** | | **Возможности для развития инфраструктуры** |
| 1 корпус | Одноэтажный, кирпичный корпус, с деревянным остеклением, сезонного действия,  4 комнаты по 8 мест без удобств. | | 4 комнаты, оснащенных двухярусными кроватями, тумбами, стенд для отрядного уголка, кулер, стеллажи для сумок и чемоданов. | | | Корпуса 1, 2 ,3 ,4 требуют капитального ремонта комнат для проживания, замены инженерных сетей и электропроводки. Замены мебели.  Корпуса 1и 2 требую замены оконных блоков.  Разработан проект текущего ремонта 1, 2, 3, 4 корпусов. Разработан план мероприятий по ремонту. Однако собственных средств учреждения не хватает. | | Приобретение мобильной мебели (столы, стулья или банкетки).  Приобретение мобильной мебели (столы, стулья или банкетки). |
| 2 корпус | Одноэтажный, кирпичный корпус, с деревянным остеклением, сезонного действия,  4 комнаты по 8 мест без удобств. | | 4 комнаты, оснащенных мебелью, стенд для отрядного уголка, кулер, стеллажи для сумок и чемоданов. | | |
| 3 корпус | Одноэтажный, кирпичный корпус сезонного действия,  4 комнаты по 8 мест без удобств. | | 4 комнаты, оснащенных мебелью, стенд для отрядного уголка, кулер, стеллажи для сумок и чемоданов | | |  | |  |
| 4 корпус | Одноэтажный, кирпичный корпус сезонного действия,  4 комнаты по 8 мест без удобств. | | 4 комнаты, оснащенных мебелью, стенд для отрядного уголка, кулер, стеллажи для сумок и чемоданов | | |  | |  |
| 5 корпус | Одноэтажный, кирпичный корпус сезонного действия,  4 комнаты по 8 мест с удобствами | | 4 комнаты, оснащенных мебелью, стенд для отрядного уголка, кулер, стеллажи для сумок и чемоданов. | | | Необходим ремонт комнат для проживания, замены мебели. | |  |
| Столовая | | Столовая на 160 посадочных мест. | | В 2025 году заменены два оконных блока. | Устаревший внутренний  дизайн помещения, столовая мебель изношена на 70%, необходим капитальный ремонт кровли здания столовой, техническое оборудование столовой требует замены. | | Косметический ремонт  обеденного зала, замена мебели и столовой посуды и оборудования. | | |
| Футбольн  ая  площадка | | Футбольное поле под открытым небом с установленными воротами, на грунте | | Специально оборудованная территория, предназначенная для сохранения и укрепления здоровья, развития психофизических способностей детей в процессе их осознанной двигательной активности, включающая оборудование и современное искусственное покрытие. | Не хватает ограждения футбольного поля, искусственного покрытия | | Оснащение спортивных площадок специальным искусственным покрытием для безопасных и комфортных условий проведения игровых мероприятий. | | |
| Волейболь ная площадка | | Волейбольная площадка с установленной сеткой на песке под открытым небом. | | Не хватает ограждения волейбольного поля, искусственного покрытия | |
| Спортивно -игровая площадка | | Уличные тренажеры для проработки различных групп мышц | | Устаревшие тренажеры | |
| Летняя эстрадная площадка | | Летняя веранда для проведения общелагерных мероприятий. | | Площадка оснащена музыкальной аппаратурой, достаточной для проведения общелагерных мероприятий. | Устаревший объект инфраструктуры. | | Обустройство современной открытой площадки на свежем воздухе с навесом и с посадочными местами, с вечерним и эстрадным освещением, современным музыкальным оборудованием | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинс кий пункт и  процедур ные кабинеты | Одноэтажное деревяное здание | Требуется подведение инженерных сетей, сантехнических узлов , косметического ремонта. | Требуется дооснащение кабинетов, ремонт техники, приобретение новой техники. | Проводится постоянный контроль за состоянием медицинской техники, анализ нового современного оборудования, приобретение нового оборудования при необходимости при финансовой возможности учреждения. |
| Администрация | Одноэтажное здание | Штаб оснащен мебелью,  На период реализации программы каждой смены в штабе хранится оборудование и материалы для реализации воспитательной программы. | Оборудование и материалы для реализации воспитательных программ требует периодического обновления. Необходимы шкафы для хранения оборудования, театральных костюмов. | Проведение беспроводного бесперебойного доступа в сеть  Интернет с пропускной способностью не менее 15 МБ/с.    Приобретение современного туристического оборудования, квадрокоптеров, палаток  (соответствующих требованиям ГОСТ Р 59567- 2021 «Палатки. Требования пожарной безопасности, Методы испытания на  воспламеняемость») |
| Территори я лагеря | Вся территория разбита тротуарными дорожками, покрашены бордюры, цветники и кустарниковые растения для каждой группы | Около каждого корпуса установлены лавочки, между корпусами проложены дорожки, у корпусов установлены контейнеры для сбора мусора, разбиты клумбы.  Около одного из корпусов стоят качели.  Имеется площадка для построения, общего сбора с флагштоком.  Размещены информационные стенды различной тематики. | Устаревший внешний вид | Дальнейшее благоустройство территории, обновление уличного оснащения (уличное световое освещение, лавочки, обновление современных кустарниковой  растительности, многолетних цветов и деревьев) |

Таким образом, есть ряд моментов, которые не позволяют обеспечить современный уровень культурно – бытового обслуживания детей и персонала оздоровительного лагеря в соответствии с действующими нормами и создать условия полноценного отдыха.

Инфраструктура лагеря лишь отчасти обеспечивает доступность среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - OB3. Доля детей-инвалидов и детей с OB3 в общей численности участников программ составляет не более 1% от общего количества детей, принятых за летний сезон, в то время как, переход к практике инклюзивного образования является важнейших требованием государственной социальной политики.

Значительная часть времени в загородном лагере отводится на проведение спортивных и творческих мероприятий, востребована спортивная смена. Установка новых спортивных объектов, реконструкция плаца, установка нового спортивного городка, для спортивной смены выведет на новый уровень оздоровительный и воспитательный процесс в лагере.

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость расширения и реконструкции лагеря, обеспечения современного уровня бытового обслуживания детей и персонала в соответствии с действующими нормами, создания условий полноценного отдыха. Для решения существующих проблем и последовательного развития материально-технической базы оздоровительного лагеря необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий.

Решению названных проблем будет способствовать Программа развития, которая является источником обеспечения деятельности оздоровительно- образовательного лагеря для создания современных условий отдыха и оздоровления детей.

**2. Цели и задачи Программы**

**Цель программы**:

Совершенствование условий, обеспечивающих полноценный и содержательный отдых и оздоровление детей в лагере «Звездочка», направленных на развитие личности ребенка.

**Задачи:**

1. Развитие и модернизация инфраструктуры оздоровительно- образовательного лагеря.
2. Создание культурно-ориентированного оздоровительно-образовательного пространства, приведение учебно-материальной базы обучения и воспитания в соответствие с возросшими требованиями содержания инновационных образовательных программ и современных педагогических технологий.
3. Предоставление дополнительных образовательных услуг, способствующих творческой самореализации, самовыражению и самосовершенствованию каждого участника смены, личностному самоопределению подростков.
4. Внедрение инклюзивного детского отдыха.

**3. Стратегические приоритеты Программы**

Стратегические приоритеты развития оздоровительно- образовательного лагеря «Звездочка» связаны с обеспечением реализации Ведомственной целевой программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей" на 2025 - 2027 годы.

***Основные направления реализации программы:***

* реконструкция и ремонт зданий и сооружений ;
* обновление материально технической базы для реализации -оздоровительно- образовательных программ;
* внедрение новых программ воспитательно-оздоровительной работы, развивающих патриотические чувства детей и подростков на основе духовно-нравственных ценностей народов России, отечественных исторических и национально-культурных традиций;
* реализация программ социально-педагогической деятельности, адаптированных к условиям инклюзивной среды;
* реализация программ дополнительного образования различной направленности, создание материально-технической базы для дополнительного образования в лагере.

**4. Объем затрат и источники финансирования**

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы составляет 14545 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 2025 | 1 025 |
| 2026 | 2 300 |
| 2027 | 2 800 |

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств:

* собственные средства лагеря;  грантовые средства.
  1. **Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации**

Общее управление и контроль за реализацией Программы возлагается на директора МБУ ДО ДООЛ «Звездочка»

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.

* 1. **Ожидаемые результаты реализации Программы**

Программа ориентирована на достижение следующих результатов:

* Создание условий для организации качественного, безопасного отдыха детей и подростков, в том числе приоритетных направлений;
* Увеличение количества детей с ОВЗ, отдохнувших в лагере в

течение года - до 10 %;

* Создание в лагере воспитательной среды, благоприятной, прежде всего, для формирования нравственной культуры ребенка, духовной основы его развития;
* Удовлетворение интереса детей и подростков к определенной области знаний, творчества или искусства в сочетании с оздоровительным отдыхом в кругу сверстников.

Реализация мероприятий Программы позволит:

* привлечь к организованной форме отдыха, оздоровления большее количество детей и подростков, в том числе нуждающихся в заботе государства;
* увеличить количество детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости;
* повысить качество и доступность социальных услуг для детей независимо от социального статуса;
* развивать новые формы образовательной, досугово-

оздоровительной деятельности;

* укрепить и обновить материальную базу оздоровительного лагеря.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по программе развития детского оздоровительно- образовательного лагеря «Звездочка» на 2025 - 2027**

|  |  |
| --- | --- |
| № пп | Мероприятия |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Ремонт и реконструкция помещений жилых корпусов | 800,00 | 800,0 | 800,0 |
| 2 | Текущий ремонт медицинских кабинетов |  |  | 200,00 |
| Ремонт летней эстрады |  | 200,00 | 300,00 |
| 2.1 Ремонт кровли столовой |  | 300,0 |  |
| 3 | Приобретение мебели, оборудования для организации досуговой деятельности и дополнительного образования |  | 200,00 |  |
| 3.1 Мебель |  | 220,0 |  |
| 3.2. Мебель в комнаты |  |  | 100,00 |
| 3.3.Приобретение музыкального оборудования |  | 80,00 |  |
| 3.4. Мультимедийное оборудование |  | 100,00 |  |
| 3.5 Приобретение скамеек на территорию |  | 50,00 |  |
| 3.6 Приобретение |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уличных игровых  площадок |  | 100,00 |  |
| 3.9 Приобретение  тренажеров в кабинет ЛФК |  |  | 300,0 |
| 3.10 Приобретение матрасов и подушек | 175,00 |  |  |
| 4 | Обустройство 2 беседок с навесом для проведения отрядных сборов, доступных  для проведения занятий вместимостью не менее 30 человек |  |  | 200,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение беспроводного  бесперебойного доступа в сеть Интернет с пропускной способностью не менее 15 МБ/с. |  |  | 500,00 |
| 6 | Обновление материально- технической базы |  | 200,00 | 300,00 |
| 6.1 современное туристическое оборудование (палатки), |  |  | 50,00 |
| 6.3 спортивный инвентарь. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Прохождение воспитателями  тематических курсов  «Инклюзивная  образовательная среда в детском оздоровительном лагере» | Не менее 5 чел | Не менее 5 чел | Не менее 5 чел |
|  | Итого: | 1025 | 2300 | 2800 |